中山市房屋市政工程安全生产百日攻坚

行动工作方案

为认真贯彻落实省住建厅和市委、市政府近期有关安全生产工作的决策部署，坚决防范和遏制我市建筑施工安全生产事故，确保我市建筑施工安全生产形势稳定，我局决定自即日起至12月底开展中山市房屋市政工程安全生产百日攻坚行动，方案如下：

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，坚决落实省住建厅和市委、市政府关于做好近期安全生产工作的一系列决策部署，采取有效措施进一步推动企业全面落实安全生产主体责任，及时有效管控安全风险，全力排查治理安全隐患，依法严厉打击违法违规行为，促进我市建筑施工安全生产形势稳定好转。

二、攻坚内容

按照我局印发的《中山市深化房屋市政工程施工安全专项治理行动方案》（中建通[2018]71号）明确的专项治理重点内容。

三、攻坚措施

（一）开展安全隐患大排查大整治

各镇、区住房城乡建设主管部门以及市安监站要按照《中山市深化房屋市政工程施工安全专项治理行动方案》的要求，认真部署房屋市政工程安全隐患的大排查大整治，督促施工企业建立项目安全隐患排查整治台账（由企业根据实际情况编制），将建筑施工安全监管责任分解落实到具体岗位、具体人员，专人跟踪、闭环处理。采取“四不两直”和“双随机”以及购买服务等方式加强督导检查，加大对“三类企业”承建的项目检查力度，精心组织，强力推进，切实抓好建筑施工安全生产隐患排查整治。市安监站按要求掌握并填报中山市危大工程安全监管台账（详见附件1）。

（二）实施许可动态核查

1、开展安全生产条件核查。由市安监站根据《中山市危大工程安全监管台账》（详见附件1），以施工总承包为单位开展受监项目的安全生产条件核查工作并填报《中山市建筑施工企业安全生产许可证动态核查台账》（详见附件2）。对核查发现不满足《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的，责令限期改正并依法处理；经整改仍未达到规定安全生产条件的，由市住建局提请省住建厅暂扣安全生产许可证。

2、实施建筑业资质动态核查。由市住建局相关部门组成核查小组，根据省住建厅提供的2015年至2018年6月我市本地房屋市政工程施工企业发生事故的名单，对中山市第一建筑工程有限公司开展资质动态核查。如不符合资质标准要求条件，责令限期改正并向社会公告，整改期最长不超过3个月，整改期间不得申请建筑业企业资质的增项、不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，由市住建局提请省住建厅处置。

（三）开展建筑起重机械安全专项督查

市住建局于第四季度开展建筑起重机械安全专项督查。一是通过购买服务的方式，继续深入开展建筑起重机械第三方监督抽检工作，推进监检结合，查找问题，及时发现问题，要求对检测不合格的设备责令停用，并立即整改、重新委托第三方检测机构检测合格后方可恢复设备使用；同时对总承包、监理、安装、使用、维保、检测等责任单位的管理情况进行追查，对管理不到位的进行严肃处理。二是聘请建筑起重机械专家对近期产权备案以及新安装的起重机械进行抽查。核对产权备案的书面资料和设备的实际情况是否一致；安装的起重机械实体情况与安装告知的情况是否一致。三是开展建筑起重机械安全大检查，聘请专家对起重机械的实体进行抽查。对发现的违法违规问题将依法严惩相关责任单位，并予以通报。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（10月底前）：各镇、区住房城乡建设主管部门要结合属地管理实际情况制定百日攻坚的具体方案，明确工作分工的人员安排，督促相关企业全面开展隐患排查，建立项目安全隐患排查整治台账，落实整改措施，确保及时整改到位。

（二）执法核查阶段（11月份至12月中旬）：各镇、区住房城乡建设主管部门在项目自查自纠的基础上开展检查，对发现的问题和隐患责令整改，并跟踪落实，对违法违规行为依法进行处罚。尤其是对属地有“三类企业”承建的项目要加强排查力度，切实履行好监管职责。

（三）总结完善阶段（12月下旬）：各镇、区住房城乡建设主管部门要认真分析属在建项目存在的共性问题，研究制定相关工作措施，防止隐患问题“回潮“。

五、工作要求

（一）高度重视，认真部署

各镇、区住房城乡建设主管部门负责人要结合第四季度工作，认真部署百日攻坚行动，多方查找问题，制定相应措施，既力求解决当前迫切问题，又立足长效机制标本兼治。要带队深入一线监督检查，对发现的问题和隐患要建档立册、跟踪到底、整改到位。

（二）“严“字当头，加大检查力度

在工作开展过程中，不但要严格管理危险性较大的分部分项工程，严防群死群伤事故的发生，同时工程各方主体单位，要始终把一线作业人员的生产安全放在首位，依法履行安全生产主体责任，切实加大安全生产投入和落实安全防范措施，开展行之有效的安全生产宣传教育，预防一般伤亡事故的发生。各镇、区住房城乡建设主管部门以及市安监站要严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对监督抽查过程中发现危大工程存在安全隐患的，应当责令整改，对依法应当给予行政处罚的行为，应当依法作出行政处罚决定。

（三）及时报送台账和总结

请市安监站于11月10日前报送危大工程安全监管台账和动核查台账到工程质量安全监管科。各镇、区住房和城乡建设主管部门也要建立安全隐患排查整治台账和危大工程安全监管台账以及重大事故隐患清单，通过台账和清单的建立，摸清底数，确保整改到位，隐患“清零”。各镇、区住房城乡建设主管部门要认真做好本次攻坚行动信息的汇总报送工作，总结要突出重点，有针对性，对存在的共性问题要有具体的改进措施，并于2019年1月1日前报送到市住建局工程质量安全监管科。

附件：1、中山市危大工程安全监管台账

2、中山市建筑施工企业安全生产许可证动态核查台账

3、中山市近三年发生事故建筑业企业资质动态核查台账

附件1

中山市危大工程安全监管台账

| 序 号 | 镇 （区） | 工 程 名 称 | 处于施工阶段的 |  |  | 开始日期 | 结束日期 | 符合要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 危大工程大类 | 常规的危大工程名称 | 需由专家进行论证审查的危大工程名称 |  |  | 是 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题 | 处罚措施 |

附件2

中山市建筑施工企业安全生产许可证动态核查台账

| 序 号 | 施工总承包 企业名称 | 项 目 名 称 | 在建危大工程部位名称 | 核查情况 |  | 复查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格及原因 | 合格 | 不合格及原因 |  |

附件3

中山市近三年发生事故建筑业企业资质动态核查台账

| 序 号 | 企业名称 | 资质及等级 | 核查情况 |  | 复查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格及原因 | 合格 | 不合格及原因 |  |