附件1

中山市住房城乡建设系统2022年岁末年初

安全生产及疫情防控大检查工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，落实市委、市政府关于安全生产有关工作部署，全面排查整治各类安全隐患，切实发挥我市房屋市政工程施工行业安全生产责任保险事故预防服务的作用，协助企业（项目）做好施工现场风险管控以及隐患排查整改，降低事故风险，减少生产安全事故发生，市住房城乡建设局决定组织开展全市住房城乡建设系统在建房屋市政工程安全生产及疫情防控大检查，现制定工作方案如下：

- 部署动员

组织召开“中山市住房城乡建设系统2022年岁末年初安全生产及疫情防控大检查”工作部署动员大会，就检查小组设置、检查方式方法、检查内容、检查问题整改等方面进行部署，确保本次检查高质量完成预定计划、达到预期效果。具体会议时间另行通知。

- 检查安排

（一）企业自查（即日起至11月15日）

- 建设单位牵头，组织施工、监理、专业分包、监测单位于11月15日前完成项目自查，对风险隐患排查整改等情况进行系统梳理和摸底，并于11月20日前将自查情况书面报属地住房城乡建设主管部门（市财政投资项目在报属地住房城乡建设主管部门的同时，还需报送市建设工程安全事务中心)。

- （二）镇街检查

- 各镇街住房城乡建设主管部门结合房屋市政工程安全生产治理行动相关要求，对本辖区内在建房屋市政工程开展常态化安全大检查工作，并做好中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司安全技术服务隐患排查专家组的对接工作，建立台账，及时依法查处专家组反馈的在建项目参建各方违法违规行为，严格落实专家组反馈的安全隐患整改工作，确保闭环管理。

- （三）专家组检查（即日起至2023年1月10日）

- 市住房城乡建设局依托安全生产责任保险事故预防技术服务，委托中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司组成专家组，按照《关于规范中山市房屋市政工程施工行业安全生产责任保险事故预防技术服务实施工作的通知》要求，对全市各镇街在建房屋市政工程开展安全技术服务隐患排查服务，将检查情况向属地镇街住房城乡建设主管部门反馈，由属地镇街跟进落实整改工作（市财政投资项目由市建设工程安全事务中心负责落实整改）。

- （四）市级督查

- 市住房城乡建设局将根据专家组检查反馈情况，再组织市级督查，对每个镇街随机抽取部分存在安全隐患的在建房屋市政工程项目开展安全隐患大检查“回头看”，相关检查情况按照监管权限即时反馈给相应的安全监督部门，并由相应的安全监督部门负责跟踪整改，确保闭环管理。

- （五）代建项目检查

市代建项目管理办公室根据自身职能，按照《中山市住房和城乡建设局关于进一步落实房屋市政工程建设单位施工质量安全首要责任的通知》要求，自行组织相关人员，对所属在建代建项目开展安全隐患全覆盖检查，并严格落实隐患整改闭合工作。

- 检查重点内容

- 施工企业落实安全生产主体责任情况检查。重点检查施工单位学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神情况，健全企业安全生产责任制情况，落实安全生产管理机构、人员配备和安全生产费用情况，全面落实主要负责人第一责任人责任情况，建立健全企业安全承诺制度情况，强化危险性较大的分部分项工程安全管理情况，持续开展企业安全生产标准化建设情况，全面推行全员安全教育培训情况。

- 危大工程系统管控。重点检查起重机械、深基坑、高大模板、脚手架、暗挖等危险性较大工程台账管理。建设、施工、监理等单位是否落实高处作业“五个必须”、涉水项目“六项措施”和有限空间作业“七个不”要求，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及实施细则开展专项方案编制、论证、方案变更、审核、交底、验收工作情况。施工企业对于建筑起重机械、附着升降式脚手架安全管理、高处作业隐患整治情况。

- （三）合理安排施工进度。第四季度历来是建筑施工的黄金时节，全市房屋市政工程项目建设节奏持续加快，施工企业普遍存在抢进度、赶工期、超强度建设问题，而超常规组织施工作业，极易导致生产安全疏于管理、违规作业多发频发，事故隐患不容小觑。此次大检查要重点严查“抢进度、赶工期”问题。一要严查合同，检查合同中约定施工工期是否存在少于施工标准工期的80%的情况；压缩合同工期是否组织专家专项论证。二要严查混凝土浇筑，检查混凝土浇筑时间与工程项目楼层施工实际进度是否相符，是否存在低于5天一层楼板的情况。三要严查违章冒险作业，检查施工现场特别是危大工程是否明知存在重大安全隐患仍冒险施工作业。

- （四）新冠肺炎疫情防控。重点检查施工单位是否建立新冠肺炎疫情防控“四个一”机制；是否按要求落实在建项目封闭式管理，进场人员“粤康码”检查、体温检测等制度，员工健康档案管理及防疫知识宣传；工地卫生死角清理，防疫物资配备情况；项目现场实名制管理情况及项目管理人员考勤机制。

- 工作要求

（一）加强组织领导。各有关单位要加强学习，把握当前房屋市政施工安全领域的重大风险、重要项目、重点环节，了解各类施工安全风险防范要领和管理要求，按照《中山市房屋市政工程安全生产治理行动工作方案》及中山市住房和城乡建设局关于 落实“安全生产十五条”责任工作方案》要求，把检查工作落实、落细。要清醒认识当前房屋市政工程安全生产形势的严峻性和复杂性，主动对接中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司安全技术服务隐患排查专家组，务必充分利用好专家技术力量，做好隐患排查整改工作。

（二）压实主体责任。各镇街住房城乡建设主管部门要进一步压实安全监管责任，各企业要完善施工安全相关人员、资金、设备、方案、预案、制度等一系列措施，落实危大工程、扬尘防治、有限空间作业、疫情防控等工作要求，消除盲区死角等短板和漏洞，及时发现苗头性、倾向性问题，采取有效措施及时筑牢我市房屋市政工程持续安全施工的防线。

（三）力促整改到位。针对本次房屋市政工程安全生产及疫情防控检查发现的问题，市、镇（街）联合推动各方责任主体实事求是、立行立改，认真落实整改措施要求，确保100%整改、100%落实、100%销号，对拒不整改、敷衍塞责的企业予以责令停止施工。本次大检查台账资料将纳入年度安全生产考核，请各镇街住房城乡建设主管部门高度重视，制定各项检查方案，建立台账，落实闭合管理，确保取得实效。

- （四）加大执法力度。全市房屋市政工程施工领域安全生产形势严峻，各镇街住房城乡建设主管部门务必提高政治站位，严明工作纪律，克服畏难情绪，敢于碰硬，敢动真格，坚决敢管、敢抓、敢停、敢罚。全面加大执法力度，从严从重打击违法建设行为，在工程招投标、发包、分包、施工许可、质量、安全监督等方面立案查处一批典型案件，尤其对发生生产安全事故负有责任的企业和人员，要按照“四不放过”原则，加大处罚力度。

附件2

中山市房屋市政工程安全生产

隐患排查检查表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

检查人员（签名）：

检查日期：2022年      月      日

| 检查 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业安全管理责任 履职 | 1.安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗。 | 口是 口否 |  |
|  | 2. 施工单位是否依法设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入。 | 口是 口否 |  |
|  | 3.安全教育、安全交底是否落实。 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否购买安全生产责任险。 | 口是 口否 |  |
| 二、 有限空间作业管理 | 1.项目是否全面辨识风险，设置安全警示标志，严格落实“两把锁”管理制度。 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否建立有限空间安全规章制度和作业流程，严格执行作业前通风和检测。 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否为员工配备个人劳动保护用品，特别是配齐配全通风检测作业仪器、呼吸器等各类应急保障用品。 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否编制有限空间专项施工方案并按专项施工方案施工。 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否按要求配备监护人员。 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否确保有限空间作业现场设备设施安全，特别是电气设备符合防爆、安全等规定。 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格落实有限空间作业审批管理。 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否定期组织员工安全培训、应急救援演练。 | 口是 口否 |  |
| 三、 危险性较大分部分项工程管理 | 1.是否对危险性较大的分部分项工程百分百编制专项施工方案。 | 口是 口否 | 抽查项目： □基坑工程 □模板工程及支撑体系 □起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □脚手架工程 □拆除工程 □其它 |
|  | 2.是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底。 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否按住建部要求制作并公开（张贴或悬挂）危大工程施工安全要点标牌。 | 口是 口否 |  |
|  | 4.项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督。 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证。 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改。 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格按照专项施工方案组织施工。 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否按规定组织危大工程验收。 | 口是 口否 |  |
|  | 9.是否按照规定建立危大工程安全管理档案。 | 口是 口否 |  |
|  | 10.监理单位是否按规定实施监理工作。 | 口是 口否 |  |
|  | 11.危险性较大的分部分项工程“六不施工”是否落实。 | 口是 口否 |  |
|  | 12.是否划定危险区域，做好施工现场的高支模、深基坑、脚手架、施工起重机械等危险性较大的分部分项工程安全管理。 | 口是 口否 |  |
| 四、其他 |  | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
| 备注 |  |  |  |

附件3

| 房屋市政工程工地疫情防控工作要求清单 工程名称： 工程类型： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 安全监督机构： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作要求 | 工作措施 | 落实情况 | 备注 |
| 1 | 加强人员健康监测 | 1.对工地所有参建人员加强测温扫码，每天早晚至少各进行一次测温扫码。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.建设工地所有参建人员执行核酸“7天2检”，重点人员（建设工地保安、厨师、采购等高风险岗位人员以及未集中在工地居住的参建人员）开展“2天1检”；（ 我市自16日起，建设工地落实3天3检，隔1天再进行一轮全员核酸检测）。 | □是 □否 |  |
|  |  | 3.出现本土疫情的镇街，辖区内建设工地及时组织一次全员核酸检测，同时按照每天至少20%的抽样比例或辖区检测要求开展核酸检测。 | □是 □否 |  |
| 2 | 加强中高风险地区返回人员管控 | 1.近7天有高风险区旅居史的人员，落实7天集中隔离医学观察，第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.近7天有中风险区旅居史的人员，落实7天居家（工地隔离宿舍）隔离医学观察，第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测。检测结果阴性后经主管部门审批返岗。 | □是 □否 |  |
| 3 | 加强场所防疫管控 | 1.严格实施在建工地围蔽（围合）管理，作业区、办公区、生活区采取封闭式集中管理，只设一个出入口，出入口设置场所码和临时隔离点。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.严格落实出入口门闸、“场所码”管理要求，严格按照测温、戴口罩、扫码查验、行程核查、实名制登记等要求进行门禁管理，安排专人24小时值守并做好个人防护。 | □是 □否 |  |
| 4 | 严控员工活动范围 | 1.参建人员非必要不外出，原则上“两点（居住点和工作点）一线”活动。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.暂停建设工地内聚集性活动，食堂采取分散或错峰就餐等方式减少聚集。 | □是 □否 |  |
|  |  | 3.出现本土疫情时，高风险区内的在建工地应严格落实封控管理，禁止无关人员进入；中风险区内在建工地的参建人员限制在工地范围内活动。 | □是 □否 |  |
| 5 | 加强返回人员管控 | 1.所有工地暂不新进参建人员。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.进一步加强返回人员管控，原有市外返回员工必须完成3天3检，并报主管部门审批后才能返岗；（10月底前，新招聘、无法做到“点对点”管理的在外居住人员暂不进入工地）。 | □是 □否 |  |
|  |  | 3.每个工地提供一批相对独立的隔离宿舍供临时隔离或市外返回人员单独居住落实隔离措施，市外返回人员也可居家隔离，经3天3检结果阴性后由主管部门审批返岗。 | □是 □否 |  |
|  |  | 4.人员流动严格按照《疫情防控个人出市登记审批表》《疫情防控个人外市返回登记审批表》审批。 | □是 □否 |  |
| 6 | 建立防疫管控台账 | 1.及时收集辖区内建设工地人员排查及核酸检测工作情况，建立《工地人员一人一档健康明细表》，实施“一人一档”动态管理。 | □是 □否 |  |
|  |  | 2.做好消杀记录台账，确保宿舍、食堂等人员密集场所以及施工现场、机械设备、办公区域每日开展1次预防性消毒，出现本土疫情的镇街，每日早晚分别开展1次预防性消毒 。 | □是 □否 |  |
|  |  | 3.做好出入人员排查登记台账，严格进、出场实名制考勤，落实扫码、亮码、测温、戴口罩和核酸查验。 | □是 □否 |  |
| 7 | 严控规模性聚集活动 | 按照“谁举办、谁负责”的原则，举办单位要落实防控主体责任，主管部门要落实监督责任。确需举办50人以上聚集性活动的，必须制定疫情防控工作方案和应急预案，并报经有关部门同意。出现本土疫情的镇街，各工程建设单位的工作会议原则上通过线上方式举办。 | □是 □否 |  |
| 8 | 加强货车进出项目管理 | 货车司机要提前24小时向项目所在社区及工程项目单位报备健康码、行程卡。项目保安人员要认真核查货车司机健康码、行程卡，市外来（返）的运输车辆相关司乘人员应开展落地核酸检测，落实“三天两检”，如相关司乘人员没有完成“三天两检”，按属地要求落实管理措施，须严格采取无接触卸货，即装即走、即卸即走，并及时做好货物消杀。 | □是 □否 |  |
| 9 | 加强生活区管理 | 生活区居住人员100人及以上的项目，实行生活区统一管理，刷脸出入，人员出入信息与建筑施工实名制管理系统联动，生活区实名制管理设备应在10月25日前安装并接入实名制管理系统。所有工地尽可能增加卫生间、冲凉房；隔离宿舍必须要与生活区分开，配备独立卫生间、冲凉房等必要生活设施。生活区的餐厅、卫生间、冲凉房增加排气扇等通风设施，加强通风。 | □是 □否 |  |
| 10 | 加强信息收集和报送 | 全市建设工地每天将防疫指挥部公布的中高风险地区城市信息，张贴在各个建设工地显眼位置，并比对每个建设工地人员行程认真查验，对发现的有中高风险旅居史的工地人员信息与核酸检测情况立即向有关部门报备。 | □是 □否 |  |
| 受检单位（签名）：甲方： 施工单位： 监理单位： 检查督查人员（签名）： 专项检查督查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |