附件

2022年上半年招标投标领域“双随机、一公开”检查情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查对象名称** | **招标人** | **招标代理机构** | **备案**  **区域** | **检查发现的问题** |
|
| 1 | 中山市南外环道路改造工程监理 | 中山市公路事务中心 | 中山市畅达工程管理有限公司 | 城区 | 未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年9月27日签订合同，2021年11月17日发布合同签订及履约信息表。 |
| 2 | 中山市南外环道路改造工程施工 | 中山市公路事务中心 | 中山市畅达工程管理有限公司 | 城区 | 未发现问题。 |
| 3 | 紫马岭公园整体改造提升工程（一期）（第2次） | 中山市代建项目管理办公室 | 湖南信元工程项目管理有限公司 | 城区 | 未发现问题。 |
| 4 | 中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包 | 中山市污水处理有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 沙溪 | 未发现问题。 |
| 5 | 中山市横栏镇五沙村花蓝沥农桥工程(第2次) | 中山市横栏镇城管住建和农业农村局 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 横栏 | 1、招标投标情况报告中的中标人与中标公告的中标人不一致。 2、未按时公开合同签订及履约信息。2021年11月9日发布中标公告，检查时尚未发布合同签订及履约信息。 |
| 6 | 张企留创园孵化基地二次装修工程 | 中山市张企孵化器管理有限公司 | 深圳市国际招标有限公司 | 火炬区 | 未发现问题。 |
| 7 | 坦洲快线污水管道配套工程项目监理 | 中山市三乡镇城市更新和建设服务中心 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 三乡 | 未发现问题。 |
| 8 | 中山市博爱医院住院部二楼手术室改建项目 | 中山市博爱医院 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 东区 | 未在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。2022年2月28日公示结束，3月15日发布中标公告。 |
| 9 | 中山市南头镇中心小学扩建工程 | 中山市南头镇北帝社区经济联合社 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 南头 | 1、未按时向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。2021年11月2日发布中标公告，2021年11月23日向监督部门提交招标投标情况书面报告。 2、未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年11月2日发布中标公告，2021年11月26日签订合同，2021年12月23日发布合同签订及履约信息表。 3、招投标情况书面报告中，最后修订的投标截止时间填写有误，写成了项目答疑澄清公告发布的时间。 |
| 10 | 坦洲镇产业平台二期道路建设工程监理 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | 广东省机电设备招标有限公司 | 坦洲 | 未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年4月27日发布中标公告，2021年5月11日签订合同，2021年6月23日发布合同签订及履约信息表。 |
| 11 | 中山宇宙精密年产60万套智能光电器件扩建项目（工业厂房）勘察、设计 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 广东信达工程管理有限公司 | 火炬区 | 1、招标项目承诺书未勾选“项目进度情况”。 2、未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年10月27日发布中标公告，2021年11月19日签订合同，2022年4月25日检查时尚未发布合同签订及履约信息表。 |
| 12 | 中山市北部组团垃圾综合处理基地三期工程（扩容工程）公建配套工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 城区 | 未发现问题。 |
| 13 | 中山市西区中心小学扩建工程项目设计（第二次） | 中山市西区街道教体文旅局 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 西区 | 1、答疑澄清文件只在中山市公共资源交易网发布，未在广东省招标投标监管网上发布。 2、备案材料不全。招标文件备案栏目中缺少建设用地规划许可证（或土地使用证或用地预审意见）、项目投资估算表、招标代理机构在《信用中国》网站下载的信用报告及承诺书。 |
| 14 | 药品研发公共服务平台项目 | 中山健康基地孵化器管理有限公司 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 火炬区 | 未发现问题。 |
| 15 | 中山市横栏镇裕丰南路道路改造工程(第2次) | 中山市横栏镇城市更新和建设服务中心 | 广东中远建设投资管理有限公司 | 横栏 | 1、答疑澄清文件、重新评审公告、中标结果只在中山市公共资源交易网发布，未在广东省招标投标监管网上发布。 2、未按时向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。2021年2月4日中标公示，4月7日上传招投标情况书面报告。 3、未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年2月4日中标公示，4月19日发布合同签订及履约情况表。 4、备案材料不全。招标文件备案栏目中缺招标代理机构在《信用中国》网站下载的信用报告及承诺书、缺少核准采取公开招标方式招标的文件。 |
| 16 | 博爱路延长段（逸仙路至港义南路）改造工程（勘察及设计）(第2次) | 中山火炬高技术产业开发区城乡建设服务中心 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 火炬区 | 1、未在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书。2021年6月7日评标结果公示完毕，6月22日发布中标公告。 2、未按时向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。2021年6月22日发布中标公告，9月6日上传招投标情况书面报告。 3、未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年6月22日发布中标公告，检查时尚未发布合同签订及履约信息。 4、项目承诺书错误勾选了“已作物有所值评价”。 |
| 17 | 创业园宿舍A栋改造工程 | 中山火炬开发区建设发展有限公司 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 火炬区 | 未发现问题。 |
| 18 | 中山市南区河浦工业区6#路及五所排水工程监理 | 中山市代建项目管理办公室 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 城区 | 未按时公开项目合同签订及履约信息。2020年7月7日发布中标公告，2020年10月15日发布合同签订及履约信息表。 |
| 19 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）监理第一标段 | 中山市水务工程建设管理中心 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 城区 | 未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年6月9日发布中标公告，2021年7月14日发布合同签订及履约信息表。 |
| 20 | 中山市第一中学南校区扩建工程（第二期） | 中山市代建项目管理办公室 | 广东省机电设备招标有限公司 | 城区 | 未发现问题。 |
| 21 | 翠亨新区起步区翠航道南段道路工程 | 中山翠亨新区工程项目建设管理中心 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 翠亨新区 | 1、缺少定标方案和招标人监督小组工作报告。  2、未按时公开项目合同签订及履约信息。2021年8月6日发布中标公告，2021年9月16日发布合同签订及履约信息表。 |
| 22 | 民众镇锦丰片区（阳光大道至众安大道）支管到户工程 | 中山市民众镇城市更新和建设服务中心 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 民众 | 未发现问题。 |
| 23 | 翠亨新区起步区科技金融新城片区配套市政路网建设工程监理 | 中山翠亨新区工程项目建设事务中心 | 中山远信工程咨询招标有限公司 | 翠亨新区 | 1、答疑澄清文件、定标改期公告只在中山市公共资源交易网发布，未在广东省招标投标监管网上发布。 2、未按时公开项目合同签订及履约信息。2022年1月12日发中标公告、2月24日发布项目合同签订及履约信息。 3、备案材料不全。缺少定标方案、招标人监督小组成员表、招标人监督小组情况表。 4、项目承诺书错误勾选了“已作物有所值评价”。 |
| 24 | 中山市古镇镇取水口迁移工程（标段一） | 中山中汇取水口工程运营有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 城区 | 未发现问题。 |