（ B类）

中山市住房和城乡建设局

中建函〔2024〕106号

中山市住房和城乡建设局关于市十六届人大

四次会议第2024029号议案转建议答复的函

郭卫华等代表：

你们提出的《关于完善岐江河东西岸一体的滨水景观规划设计建设的议案》（议案转建议第2024029号）收悉。经综合市自然资源局、市水务局、西区街道办事处等部门意见，现答复如下：

- 对建议内容的总体表态

- 岐江河作为中山的母亲河，承载着厚重的人文历史，是中山城市文化和精神的象征，是这座城市经济社会发展、文化传承、生态环境保护以及未来战略定位的核心要素。通过打造岐江河、狮滘河一河两岸的滨水景观，有利于实现整个岐江河流域两岸景观的统一协调和相互延续，同时保留和传承中山工业发展的历史痕迹。《关于完善岐江河东西岸一体的滨水景观规划设计建设的建议》，对促进岐江河流域沿线镇街社会经济和各类产业兴旺快速发展提供了有价值的建议，对助力我市高质量发展具有积极作用。我局及各会办单位表示赞同，并结合工作实际对相关建议予以吸收采纳。

- 对建议内容的归纳分析

建议第2024029号《关于完善岐江河东西岸一体的滨水景观规划设计建设的议案》提出进一步完善岐江河东西岸一体的滨水景观规划设计建设工作，使整个岐江河流域两岸，两河交汇处景观统一协调，相互延续，互相映衬，从而成为中山融入大湾区发展更亮丽的名片、更出彩的符号，为书写中山文化兴城这篇大文章添彩。

- 对建议内容的采纳情况

- 关于完善岐江河东西岸一体的滨水景观规划设计建设的建议

- 吸收采纳。

- 岐江河一河两岸规划建设于2021年启动。岐江道东岸工程东起横门大桥，西至西河水闸，经过火炬开发区、东区、石岐、南区、大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇。规划线路总长约72km（包括新建道路、改扩建道路），慢行系统长约74km，新建公用配套设施8个。岐江道工程西岸工程西起广澳高速，南至励志路，途径港口镇、东区、石岐、西区、沙溪镇、大涌镇，规划线路总长约17.2km，慢行系统长约17.3km，沿线公用配套设施5个，主要包括市政道路工程、慢行系统、沿线公共绿地建设三部分内容。其中，岐江道东岸工程全线分为五段开展建设，分别为广澳高速至恒发街段、恒发街至北台涌段、北台涌至西河水闸段、横门大桥至广澳高速段、西河水闸至马角段。目前，岐江道工程（东岸—广澳高速至恒发街段）已完工并投入使用，其重要节点中山人才公园于2023年12月22日对公众开放，该公园已成为我市的新名片，也是展现中山现代化、国际化形象的重要窗口。其独特的“中”“山”“人”字型景观设计，寓意深刻，彰显了中山对人才的尊重与渴求。

狮滘河（西区段）整治提升全长约1.2km，北岸西至狮滘口大桥，东至康安路；南岸西至狮滘口大桥，东至东荣驾校，已于2023年9月底竣工开放，为周边居民创造出更加宜居的生活空间，清澈的河流、沿岸的绿化带和休闲设施不仅美化了城市景观，也提高了居民的生活质量，成为推动生态文明建设的典范。

我市将进一步加强城市规划建设管理工作，未来将以保护文化遗产、优化环境品质、提升旅游体验为目标，推动狮滘河及其周边地区的保护和提升改造，使之成为具有深厚文化内涵和高品质生活体验的重要城市节点。一是工业遗址保护与活化利用。对狮滘河周边的玻璃厂、酱料厂等工业遗址进行综合保护，并对其进行适度的活化改造，打造一条集历史、文化、休闲、旅游于一体的工业文化遗址带。二是周边文化节点提升。挖掘和利用狮滘河周边的文化资源，包括长洲醉龙、烟洲书院、黄氏大宗祠、荔景苑等，建设一系列具有地方特色的文化景点，形成狮滘河文化节点链条。三是促进产业发展。促进“文化+旅游+X”的产业模式，推动与当地文化、旅游相关的产业发展，如创意设计、手工艺、特色餐饮、民宿等，带动地方经济发展。四是加快马山片区基础设施建设。打通长洲大街延长段、光明西路延长段、沿河西路（康欣路至岐港公路段），建设马山公园，谋划岐江原点规划设计等。

岐江河一河两岸提升是一个系统、庞大的工程，接下来，市住房城乡建设局将根据市委市政府相关工作要求，按“强中心、补短板”的思路，联合相关部门、镇街就岐江道东岸（恒发街至北台涌段、北台涌至西河水闸段、横门大桥至广澳高速段、西河水闸至马角段）和西岸的建设内容及规模、建设时序等进一步加强研究，按照“轻重缓急、实用优先”原则，分段、分批合理推进，加快建设。

专此答复，诚挚感谢您（你们）对市政建设工作的关心支持。

中山市住房和城乡建设局                                     2024年7月9日

（联系人及电话：刘宜慎，88230701 ）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办公室、西区街道办事处、市自然资源局、市水务局

中山市住房和城乡建设局办公室             2024年7月9日印发