中山市2025年省级城乡建设绿色发展资金

分配方案

根据《广东省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年省级城乡建设绿色发展资金任务清单的通知》（以下简称《通知》）要求，省住房城乡建设厅下达我市2025年省级城乡建设绿色发展资金共180万元，并提出总体绩效目标。

经过项目单位主动申报、省住房城乡建设厅实地调研，结合相关工作要求，确定中山市第一中学（月山校区）建设工程、中山市廉洁文化教育基地项目共2个项目纳入2025年省级城乡建设绿色发展资金支持。为确保专项资金补助工作按时完成，现制定了中山市2025年省级城乡建设绿色发展资金分配方案，具体如下：

资金支持方式和额度

根据《通知》要求，省住房城乡建设厅分配我市资金总额为180万元，分别对2个既有建筑节能改造项目予以资金奖励，各补助90万元，专项资金原则上分两次支付。

资金分配工作要求

项目公示。入库项目名单经局党组审议通过并在中山市住房和城乡建设局政务网公示无异议后，两个月内完成第一次资金拨付，拨付该项目专项资金的50%。

成果要求。既有建筑节能改造项目须于2025年8月31日前完成竣工验收，并按《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176-2009等标准的相关要求开展节能效果评估。

项目验收。入库项目于2025年9月5日前将项目整套资料报至市住房城乡建设局，具体由局总工办公室负责组织验收。项目验收合格后，项目承担单位提出申请，经审批符合条件的，拨付奖励总金额的50％，原则上在项目验收合格后一个月内完成剩余资金支付。