附件5

智能建造实施总结报告要求

XXXX工程智能建造实施总结报告（大纲）

一、项目智能建造基本概况

- 1.项目基本信息（同实施方案）；

- 2.智能建造技术应用总体情况（与实施方案对比，说明调整原因）；

- 3.评价阶段说明（预评价/综合评价）。

二、全周期实施情况

- 1.设计阶段：BIM应用、易建性设计的具体实施过程、关键成果；

- 2.生产阶段：构件智能化生产的实施细节、质量管控效果；

- 3.施工阶段：智慧工地、智能装备/机器人应用、数据协同的落地情况；

- 4.交付阶段：数字化交付的完成情况、模型及资料归档情况。

三、典型应用案例与亮点

- 1.典型案例：选取1-2项核心技术，详细描述应用场景、实施路径、解决的问题；

- 2.创新亮点：技术创新、管理创新、模式创新及示范价值。

四、经验总结与改进建议

- 1.经验总结：智能建造技术应用的成功经验、可复制推广的做法；

- 2.存在问题：实施过程中遇到的技术、管理、协同等问题；

- 3.改进建议：针对问题提出改进措施，对中山市智能建造工作的建议。

五、效益分析（量化对比）

- 1.经济效益：工期对比（计划vs实际）、成本对比（传统工艺vs智能建造）、返工率下降比例；

- 2.社会效益：安全事故发生率、质量验收合格率、人工投入减少情况；

- 3.绿色效益：节材率、节水率、二氧化碳减排量、扬尘污染降低情况。

六、附件

- 1.支撑材料：智能建造技术应用相关数据报表、现场照片/视频、设备清单、软件授权证明；

- 2.成果证明：专利/软著证书、第三方检测报告、获奖证书、试点/示范认定文件；

- 3.其他：会议纪要、培训记录、参建单位确认文件。

七、审批要求

- 《报告》需经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位签字盖章确认后提交。