中山市住房和城乡建设局全市校舍安全、

与教育相关场所安全隐患排查整治工作方案

根据《中山市人民政府办公室关于迅速开展涉校安全隐患排查整治专项行动的通知》（中府办电[2018]6号）精神,为进一步做好我市校舍安全、与教育相关场所安全隐患防范工作，有效预防安全事故发生，结合我市实际情况，制定本工作方案。

- 工作目标

坚持“安全第一、预防为主”的方针，组织各镇(区)住建部门开展校舍安全、与教育相关场所安全排查整治工作，监督指导各镇(区)住建部门及时对存在安全隐患的校舍、与教育相关场所落实整治，消除隐患，确保安全。

- 组织领导

成立全市校舍安全、与教育相关场所安全排查整治工作领导小组。

组  长：陈俊源

副组长: 甄红玫、罗国选、郭明星、董祖文

组  员: 谢英豪、刘伟军、谢毅哲、王普、梁恒源

领导小组下设办公室，由房管办负责人梁恒源任主任，具体负责制定排查整治方案,协调各科室开展督查工作和汇总数据报送。

三、排查整治范围和内容

排查整治范围是全市大、中、小学校，技工学校，幼儿园及校外教育培训机构。

督促各镇(区)住建部门对本地区的校舍、与教育相关场所安全情况开展全面排查,特别是建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重的,邻近挡土墙、山体护坡、河道可能存在因挡土墙倒塌、边坡坍塌、河道地基塌陷等威胁的校舍、与教育相关场所等。

四、排查、督查整治时间安排

(一）指导各镇(区)住建部门自查（5月10日至5月25日）。根据通知要求对校舍安全、与教育相关场所安全隐患进行全面排查，针对排查出的结果，建立工作台账，按照“一案一策”的要求，逐项制定整改措施，明确整改时限、步骤和具体责任人，力争及时全面整改到位，自身无法整改的要及时报告上级主管部门。

（二）我局将针对各镇(区)排查整治情况，抽调相关部门人员组成督查组,分赴镇(区)对问题比较突出、整改难度大的镇(区)进行重点督查 (督查小组安排见附件)。

五、相关要求

5月9日,我局已及时将《中山市人民政府办公室关于迅速开展涉校安全隐患排查整治专项行动的通知》转发各镇(区)住建部门,要求认真贯彻落实文件精神,切实加强组织领导,并结合目前进行的全市2018年春季房屋安全检查工作进行,全面开展校舍安全、与教育相关场所安全排查整治工作，要调动各有关方面的力量，确保安全排查整治工作在人员、经费、措施等方面的落实到位，取得实效。

六、及时报送排查整治信息。

各镇（区）住建部门要对本次排查整治情况进行认真总结，做好校舍、与教育相关场所排查整治情况（排查校舍、与教育相关场所的数量、安全状况、存在的问题、整治措施及期限等）的书面总结并于5月28日前报送我局。(联系人:胡绮文,联系电话:88309661,电子邮箱: zs_fgb@126.com)。

附件:中山市校舍、与教育相关场所安全排查整治工作督查安排表

附件:

中山市校舍、与教育相关场所安全排查整治工作督查安排表

(具体督查时间由组长决定,房管办负责统筹联系)

| 组别 | 负责督查镇、区住建局 | 组成人员 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 | 东区、石岐区 | 组长:陈俊源 组员:谢英豪、褚晓中、马宇东 |
| 第二组 | 黄圃、三角 | 组长: 甄红玫 组员: 刘伟军、邹北龙、胡绮文 |
| 第三组 | 火炬区、南朗 | 组长: 罗国选 组员: 王普、欧卫明、张惠成 |
| 第四组 | 三乡、神湾 | 组长: 郭明星 组员: 谢毅哲、芦渭和、莫学峰 |
| 第五组 | 小榄、东凤 | 组长: 董祖文 组员: 梁恒源、石涛、陈锦成 |